DODATEK  Č. 1 KE SMLOUVĚ  O  DÍLO  ZE  DNE  12.08.2016

Objednatel:             	Obec Kolová

Sídlo:                       	Kolová 16, 360 01 Karlovy Vary

Jednající:                 	Ing. Václav Kellner, starosta obce

IČ:                            	00254673

Bankovní spojení:   	KB, číslo účtu:  3224341/0100

(dále objednatel)

a

Zhotovitel:              	BÁČA stavební s.r.o.

Sídlo:                     	Otovice, Na Vlečce 179, PSČ 362 32

Jednající:                	Ing. Tomáš Báča

IČ:                        	04283554

DIČ:                        	CZ 04283554

Bankovní spojení:  	číslo účtu:  2200840863/2010

(dále zhotovitel)

t a k t o :

I.

Shora označení účastníci uzavřeli dne  12.08.2016 smlouvu o dílo na  stavbu  „Kolová - stavba chodníku na pozemku parc. č. 72/3, 545/3 v k.ú. Kolová a parc. č. 218/6 v k.ú. Háje“.

Účastníci ve smlouvě o dílo sjednali termín zahájení prací k 01.08.2016 a termín dokončení prací do 15.09.2016. Z administrativních důvodů byla však smlouva uzavřena až po datu sjednaného zahájení prací. Dále došlo k prodlení s vydáním povolení ke zvláštnímu užívání silnice pro provádění stavebních prací, bez nějž nelze sjednané práce realizovat. Zhotovitel proto požádal objednatele o upravení termínu zahájení a dokončení prací. Z těchto důvodů se účastníci tímto dodatkem dohodli na změně termínu zahájení a dokončení prací, sjednaných ve smlouvě o dílo.

II.

Objednatel a zhotovitel se proto dohodli, že mění a nahrazují čl. III. odst. 1 smlouvy o dílo ze dne 12.08.2016 takto:

- Zahájení stavby:     01.09.2016

Dokončení stavby včetně terénních úprav, úklidu a likvidace odpadů bude provedeno             do 15.10.2016.

Okamžikem splnění je pro účely této smlouvy datum uvedené na předávacím a přejímacím protokolu o předání díla, kterým bude objednatelem a zhotovitelem potvrzeno předání a převzetí zcela dokončeného díla.

III.

Žádná jiná ustanovení smlouvy o dílo ze dne 12.08.2016 nejsou tímto dodatkem dotčena.

IV.

- Tento dodatek č. 1. nabývá účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily, že byl sepsán dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyl sjednán v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech stejné právní závaznosti, z nichž  2    vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

V Kolové dne   29.08.2016

Objednatel:                                                                           Zhotovitel:

Obec Kolová 						BÁČA stavební s.r.o.

Ing. Václav Kellner					Ing. Tomáš Báča

starosta obce						jednatel