**PŘÍLOHA č. 4 ŠABLONA PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU**

**Pokyny k vyplnění projektového záměru**

Předkladatelé na základě výzvy nositele předkládají projektové záměry zpracované v rozsahu šablony projektového záměru dle přílohy 4 výzvy. Takto vyplněné projektové záměry budou předmětem projednání v pracovní skupině, kde se mohou následně upravovat na základě společných diskusí členů pracovní skupiny. Níže uvedené pokyny slouží jako návod k vyplnění formuláře projektového záměru.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název projektu** | | Komunitní škola Kolová – přístavba |
| **Místo realizace projektu** | | Kolová, areál ZŠ Kolová - Kolová 97(p. p. č.461/2, p. p. č. 465/30 – 31, 461/10, p.p. č. 10 – 11, p. p. č. 9/1 – 9/2 |
| **Jméno/název žadatele** | | Obec Kolová |
| Právní forma | | územně správní celek |
| Jméno statutárního zástupce | | Mgr. Jakub Jiskra |
| Adresa | | Obec Kolová, Kolová 16, 36001 |
| Kontaktní osoba | | Mgr. Jakub Jiskra |
| Telefon | | 777 207 200 |
| E-mail | | starosta@kolova-haje.cz |
| Partneři projektu | |  |
| **Předpokládaný harmonogram** | Zahájení realizace projektu | **01/2025** |
| Ukončení realizace projektu | **04/2027** |
| Počet etap projektu | 1 |
| Termín předložení žádosti o dotaci řídícímu orgánu operačního programu | **06/2024** |
| **Zařazení do ITIKA°** | Strategický cíl ITIKA° | A - REAKTIBILITA |
| Specifický cíl ITIKA° | A.1 – Vzdělaní občané a kvalitní pracovní síla |
| Opatření SC ITIKA° | A.1.1 – Rozvoj vzdělávání |
| Vazba na aktivitu ITIKA° | Např. rekonstrukce a modernizace odborných učeben a laboratoří základních škol |
| Číslo výzvy nositele strategie | 1 |
| **Zařazení do operačního programu** | Operační program | IROP |
| Specifický cíl | 4.1 |
| **Financování** | Celkové výdaje | 30 000 000 Kč |
| Z toho celkové způsobilé výdaje | 30 000 000 Kč |
| Z toho požadovaná dotace EU | 25 500 000 Kč |
| Z toho požadovaná dotace SR | 1 500 000 Kč |

Rozsah každého popisného pole max. 2000 znaků včetně mezer

|  |
| --- |
| **Popis projektu** *(Problémy, které má realizace projektu vyřešit, přílohou mohou být analýzy, studie, apod.)* |
| Budova ZŠ Kolová pochází z roku 1884.V období do roku 1989 byla kapacita ZŠ dostačující s ohledem na fungující základní a mateřské školy v okolních obcích (Pila, Březová). Avšak po roce 1989 došlo k postupnému rušení okolních základní škol. Narůstající počet žáků ZŠ Kolová po roce 1989 zapříčinil nutné stavební úpravy. Byl zrušen učitelský byt, který byl přestavěn nejprve na oddělení školní družiny a šatnu, poté na chybějící kmenovou učebnu. Dále byla vybudována a vybavena odborná IT učebna. Oddělení školní družiny bylo částečně přesunuto do kulturního domu. V posledních letech byly provedeny stavební úpravy budovy zajišťující její bezbariérovost, mj. na vnitřní schodiště budovy do výšky 2. NP (bez půdního prostoru) byla instalována zdvižná plošina.  Základní školu Kolová v současné době navštěvují žáci 1.-5. stupně základní školy, kteří jsou umístěni ve 4 kmenových třídách (3. a 4.ročník je spojený). Aktuální kapacita je 100 žáků. Školský obvod ZŠ Kolová čítá obec Kolová, místní část Háje a na základě dohody o školském obvodu také obec Pila.  Předkládaný projekt je 2. etapou rozsáhlého záměru, jehož obsahem je přístavba nového pavilonu k budově stávající základní školy.  Přístavbou vzniknou ve dvě odborné učebny (v souladu s aktuálním strategickým rámcem MAP) a dva prostory pro školní družinu. Současně bude realizováno zázemí pro pedagogy. Všechny prostory včetně hygienických zařízení (WC) budou bezbariérové. |

|  |
| --- |
| **Je projekt součástí nějaké strategie** *(MAP, KAP, komunitní plán obce, střednědobý plán kraje, program rozvoje obce apod.)* |
| Pozitivní přirozený přírůstek obyvatel obce Kolová v posledních několika letech, zapříčiněný především atraktivní nabídkou stavebních parcel v blízkosti míst s pracovními příležitostmi (mezinárodní letiště, krajské město Karlovy Vary), je důvodem k dlouhodobému naplnění kapacity základní školy. Proto zřizovatel základní školy obec Kolová připravil komplexní záměr s názvem „Komunitní škola Kolová“, jehož obsahem je rozšíření objektu základní školy formou rekonstrukce stávající budovy a její rozsáhlé přístavby. Zřizovatel ZŠ obec Kolová nechal zpracovat demografickou studii, která tento záměr opodstatňuje.  Vzhledem k omezeným finančním zdrojům zřizovatele obce Kolová je nutné celkový záměr etapizovat. V rámci první fáze je aktuálně rekonstruována stávající budova základní školy a zřízena nová multioborová odborná učebna. V rámci 2. fáze, jež je předmětem tohoto projektu, budou realizovány další dvě odborné učebny a prostory pro školní družinu a zázemí pro pedagogy.  Záměr je pod názvem Komunitní škola Kolová součástí aktuálně platného Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Karlovy Vary 2021+ verze 9.0 ze dne 22.6.2022.  Projekt Komunitní školy Kolová je v souladu s Integrovaným plánem rozvoje území Karlovy Vary, verze dokumentu schválená řídícími orgány operačních programů dne 5.3.2021.  Specifický cíl B2: Zatraktivnit a zkvalitnit infrastrukturu pro vzdělávání a podporovat trh práce  B2.1 Modernizace škol a školských zařízení, včetně jejich vybavení, otevření škol zájmovému, neformálnímu a celoživotnímu učení  Předmětem realizace opatření je modernizace a rozšiřování moderních nástrojů využívaných při výuce (odborné učebny laboratoře), které připraví žáky a studenty jednak na aktivní občanský život a jednak v oblasti klíčových kompetencí s potřebami trhu práce. |

|  |
| --- |
| **Připravenost projektu** *(jen záměr/existují studie/existuje projektová dokumentace apod.)* |
| Záměr komplexního projektu Komunitní škola Kolová má zpracovánu architektonickou studii společností INGEM a.s., která zahrnuje objekty přístavby ZŠ a samostatně stojícího objektu nového předškolního zařízení, které není součástí tohoto záměru.  Zadání výběrového řízení na projektovou dokumentaci proběhne do 3/2023. |

|  |
| --- |
| **Popis pozitivního dopadu na vymezené území** |
| Předkládaný projekt je druhou etapou komplexního záměru s názvem Komunitní škola Kolová. Rekonstrukcí základní školy v obci Kolová dojde ke zkvalitnění vzdělávacího procesu s důrazem na odborné předměty.  Cílem je, aby si škola při zvyšujícím se počtu žáků udržela svou vysokou kvalitu a nastavený standard poskytovaného vzdělávání. |

|  |
| --- |
| **Popis cílové skupiny** |
| Cílovými skupinami projektu jsou žáci, osoby se speciálními vzdělávacími potřebami a pedagogičtí pracovníci Základní školy Kolová. |

|  |
| --- |
| **Způsob zajištění udržitelnosti projektu** |
| Pro realizaci projektu bude sestaven kvalitní projektový tým se stávající z odborných pracovníků žadatele. Tento tým pracuje na přípravě projektu, bude aktivně pracovat v realizační fázi, a i ve fázi jeho udržitelnosti. Pro svoji činnost má projektový tým dostatečné technické i administrativní kapacity. Organizace udržitelnosti bude zahrnuta do běžné činnosti zaměstnanců žadatele.  Institucionální udržitelnost – projekt je dlouhodobě institucionálně udržitelný za předpokladu neměnnosti zřizovatele – obec Kolová.  Finanční udržitelnost – projekt je dlouhodobě finančně udržitelný, vzhledem k tomu, že provoz školy (včetně provozu nových výstupů dosažených projektem) je dotován z veřejných rozpočtů obce Kolová a MŠMT.  Provozní udržitelnost – projekt je dlouhodobě udržitelný vzhledem k pozitivnímu růstu počtu obyvatel obce v produktivním věku a rozšířením školského obvodu na základě dohody s obcí Pila. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Finanční plán v jednotlivých letech** | | | | |
|  | *Celkové způsobilé výdaje* | *Podíl EU* | *Národní zdroje (SR)* | *Vlastní zdroje žadatele* |
| 2021 |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |
| 2026 |  |  |  |  |
| 2027 | 30 000 000 | 25 500 000 | 1 500 000 | 3 000 000 |
| 2028 |  |  |  |  |
| 2029 |  |  |  |  |
| Celkem |  |  |  |  |

Uveďte, ve kterém období (MM/RR) budete předkládat Žádost o platbu. Částky uvádět v celých Kč. Vždy zaokrouhlujte dotaci EU a SR na celé koruny dolů.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Příjmy projektu** | *2021* | *2022* | *2023* | *2024* | *2025* | *2026* | *2027* | *2028* | *2029* |
| **Příjmy** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Celkem** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plnění indikátorů\*** | *2021* | *2022* | *2023* | *2024* | *2025* | *2026* | *2027* | *2028* | *2029* |
| **500002 počet podpořených škol či vzdělávacích zařízení** |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| **500013 kapacita tříd v nových nebo modernizovaných zařízeních** |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
| **509041 počet modernizovaných odborných učeben** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **509051 počet nových odborných učeben** |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| **500501 počet uživatelů nových nebo modernizovaných vzdělávacích zařízení za rok** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Celkem** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* Vyberte příslušný soubor indikátorů, vhodných pro váš projekt.

**Čestné prohlášení předkladatele projektového záměru**

Já, níže podepsaný předkladatel projektového záměru, čestně prohlašuji, že:

1. nebudu na jednotlivé výdaje projektu čerpat finanční prostředky z jiného dotačního titulu, jiného operačního programu, jiných prostředků krytých z rozpočtu EU a národních veřejných rozpočtů, krajských dotačních titulů, ani z jiných finančních mechanismů nebo nástrojů finančního inženýrství;
2. o přípravě a realizaci projektu průběžně a s dostatečným předstihem komunikovat s nositelem integrované strategie ITIKA°;
3. všechny výše uvedené údaje jsou úplné a pravdivé.

Předkladatel **dále bere na vědomí**, že žádost o podporu z příslušného operačního programu musí být **v souladu s tímto projektovým záměrem, kterému bude vydáno vyjádření** o souladu/nesouladu projektového záměru s integrovanou strategií. Minimální požadavky na soulad projektového záměru a projektové žádosti jsou tyto:

* název a popis projektu,
* výše podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu,
* termín zahájení a ukončení realizace projektu,
* žadatel o podporu a další subjekty zapojené jako partneři s finančním příspěvkem, včetně jejich rolí v realizaci projektu,
* indikátory a pro ně stanovené cílové hodnoty v projektu nebudou nižší než hodnoty uvedené v tomto projektovém záměru.

Datum: Podpis statutárního zástupce: